Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nám. Na Balabence 1431-33, 38

termín konání: 	12.4.2010

místo konání: 	ZŠ Na Balabence

za SBD přítomni: 	Milan Maxa, provozní technik

Bc. Michaela Pištová, referent právního oddělení

za výbor přítomni:	Mgr. Barbora Daňková

Pavel Vomáčko

celkem přítomno:	58 vlastníků s celkovým vlastnickým podílem 69,68 %

Průběh shromáždění:

- Program byl schválen společně s ověřovatelem zápisu panem Cibulcem v poměru 100% přítomných „PRO“.

- Vlastníci byli informováni o tom, že připojení k Pražské teplárenské bude provedeno z technických důvodů a z důvodu dosavadních průtahů na straně sousedních magistrátních domů až v roce 2011. V roce 2010 není toto možné stihnout včetně schválení projektu v menším rozsahu, tj. bez magistrátních domů, stavebního povolení a výstavby výměníku do předpokládaného termínu zahájení topné sezóny 2010/2011. Přepojení v průběhu topné sezóny vlastníci zamítli vzhledem k nutné několikadenní odstávce tepla a teplé vody.

Dále byli vlastníci informováni o jednáních se stávajícím dodavatelem, kotelna Lihovarská, tedy především o těchto hlavních bodech:

  - na základě objednaného a provedeného registračního měření dodávky teplé vody přiznala kotelna Lihovarská nárok na slevu, sleva bude zahrnuta do vyúčtování za 2010/2011,

  - finanční prostředky nutné pro poskytnutí slevy a pro úhradu ztráty způsobené únikem teplé vody během březnové havárie bude kotelna Lihovarská řešit zvýšením ceny za GJ, tj. zaplatí je všichni jejich zákazníci, včetně nás,

  - kotelna Lihovarská údajně nemůže zlepšit dodávku teplé vody, neboť přívodní potrubí pro naše domy je technicky nevyhovující a při zvýšení tlaku nebo teploty vody praská,

  - kotelna Lihovarská nemá prostředky na výměnu přívodního potrubí pro naše domy, výměnu hodlá provádět postupně v rámci řešení akutních havárií.

V rámci tohoto bodu vlastníci rovněž diskutovali návrh na zateplení svislých stoupaček TUV. Dle vyjádření více odborníků by toto zateplení přineslo zvýšení teploty vody maximálně o 1-2°C. Z tohoto důvodu vlastníci zamítli tento návrh.

- Vlastníci byli informováni o přerušení a stornování příprav sloučení s SVJ 103 (nám. Na Balabence 1437) ze strany SBD Praha. Důvodem je vyčíslení vysokých nákladů spojených se sloučením ve vztahu k vysokému riziku, že se toto nepodaří z důvodu nesouhlasu byť jediného vlastníka. Vlastníci byli dále informováni zvolení členů výboru domovní samosprávy, pan Vomáčky a paní Daňkové do výboru Společenství vlastníků jednotek nám. Na Balabence 1437, jako záruky koordinace investičních akcí a dalších vyžadujících součinnost obou SVJ.

- Vlastníci byli informováni o finančních nárocích základního právního posouzení ve věci určení vlastnického práva a práva na adekvátní příspěvky do fondu oprav včetně úroku z prodlení a poměrem 80,32% „PRO“ ku 6,71% „PROTI“ schválili najmutí právní kanceláře v rozpětí nákladů 10 až 15 tisíc Kč. 12,97% vlastníků se zdrželo hlasování.

- Vlastníci byli informováni o jednotlivých nákladech v rámci čerpání fondu oprav za rok 2009 a poměrem 93,02% „PRO“ schválili účetní uzávěrku a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009 ve znění návrhu na usnesení, viz. příloha pozvánky. 6,98% vlastníků se zdrželo hlasování.

- Vlastníci byli informováni o návrhu investičních akcí pro rok 2010 a dále:

  - poměrem 98,93% „PRO“ (1,07% vlastníků se zdrželo hlasování) schválili výměnu poštovních schránek, malování společných prostor, výměnu obkladů lemujících schodiště a podesty a výměnu dlažeb v domě 1438 tam, kde to technický stav vyžaduje,

  - poměrem 80,88% „PRO“ ku 19,12% „PROTI“ schválili instalaci měřidel tepla na tělesa ústředního topení v bytových jednotkách s dálkovým odečtem,

  - poměrem 93,43% „PRO“ ku 2,70% „PROTI“ (3,87% vlastníků se zdrželo hlasování) schválili výměnu předních vchodových dveří (směr park / škola). V rámci výměny bude možné napojit dveře na již instalované domácí telefony dle zájmu jednotlivých vchodů,

  - poměrem 93,43% „PRO“ ku 6,57% „PROTI“ schválili výměnu vnitřních vchodových dveří (oddělujících prostor schránek a výtahu). Odemykání zámku je dle sdělení dodavatele možno napojit na odemykání vnějších vchodových dveří,

  - poměrem 87,37% „PRO“ ku 4,36% „PROTI“ (8,26% vlastníků se zdrželo hlasování) schválili zateplení stropů bytových jednotek v 6. patře. Zateplení je podmíněno zájmem a souhlasem minimálně 75% vlastníků těchto bytů.

Vlastnící dále v rámci orientačního hlasování zamítli výměnu zadních vchodových dveří (směr křižovatka Balabenka / mosty) a výměnu oken ve sklepních prostorech.

Na všechny schválené investiční akce bude v rámci zvyšování úspor vypsáno výběrové řízení, včetně těch, kde již byl dodavatel vybrán dříve.

Vlastnící byli rovněž informováni o nutnosti zazdít výtahové šachty, nyní kryté pletivem. Konkrétní termín bude zjištěn ve spolupráci s firmou Schindler a s pracovníky inspekce výtahů a sdělen vlastníkům v rámci příštího shromáždění.

- Vlastníci poměrem 57,25% „PROTI“ ku 41,66% přítomných „PRO“ zamítli snížení příspěvků do fondu oprav z 15,- Kč/m2 na 10,- Kč/m2. Zbývajících 1,09% vlastníků se zdrželo hlasování.

- Vlastníci byli seznámeni s kandidaturou pana Jiřího Cibulce na třetího člena výboru s odpovědností za výběrová řízení a jednání s dodavateli a v rámci orientačního hlasování ji poměrem 57 přítomných vlastníků „PRO“ ku 1 vlastník „PROTI“ schválili. Vlastníc byli dále vyzváni ke zvážení změny statutárního orgánu SVJ z pověřeného vlastníka v osobě SBD Praha za výbor společenství vlastníků ve stávajícím složení výboru domovní samosprávy.

- Vlastníci pozměnili návrh na snížení odměn voleným orgánům o 60% na návrh nového systému odměňování, spočívajícího v automatickém nároku na 75% odměny a nutnosti zbývajících 25% odměn schválit na základě spokojenosti s prací výboru v rámci shromáždění vlastníků. Tento návrh vlastníci poměrem 77,35% „PRO“ schválili (22,65 % vlastníků se zdrželo hlasování).

- Vlastníci byli dále seznámeni se záměrem výboru v rámci příštího shromáždění navrhnout doplnění stanov o možnost přijímat rozhodnutí i mimo shromáždění, a to formou písemného hlasování (per rollam).

- V rámci bodu různé vlastnící dále požádali výbor o řešení následujících otázek:

  - prověření technického stavu rozvodů plynu,

  - ve spolupráci s MČ Praha 9 řešení přítomnosti potkanů v okolí domů a zejména pak popelnic,

  - snížení světelného smogu způsobeného bilbordy namířenými do oken domů,

  - vytvoření pokynů pro nájemce a jejich distribuci pronajímatelům i nájemcům bytových jednotek.

O možnostech a řešení těchto otázek bude výbor vlastníky informovat v rámci příštího shromáždění.

Další shromáždění vlastníků se bude konat v 4. čtvrtletí roku 2010.

Děkujeme všem za Vaši účast!

Zapsal: 	Mgr. Barbora Daňková

Ověřil:		Jiří Cibulec