Srovnání uvažovaných alternativ řešení dodávky tepla a jejich ekonomický dopad na společenství i jednotlivé vlastníky

V rámci výběrového řízení byly uvažovány tyto varianty spolupráce s dodavateli:

| plně dodavatelská – dodavatel vybuduje a dále bude provozovat kotelnu na vlastní náklady, bytové domy platí pouze za odebrané teplo (dále jako varianta A) | 1 nabídka |
| --- | --- |
| dodavatelská s možností odkupu ze strany SVJ po 5 / 10 / 15 letech | nenabídla žádná firma |
| na klíč – dodavatel vybuduje kotelnu na náklady SVJ a dále bude zajišťovat provoz a servis (dále jako B) | 3 nabídky |

Celkem bylo osloveno 16 firem.

Srovnání alternativ A) a B)

Alternativa A) – plně dodavatelská

vstupní náklady ze strany SVJ:	   						0,- Kč

cena za 1GJ:									483,- Kč

garance maximálního nárůstu cen ve vztahu k nárůstu cen primárních zdrojů:	50%

předpokládané roční náklady na teplo a ohřev teplé užitkové vody:		1,6 mil Kč

předpokládaná roční úspora nákladů						510 tis Kč

prostá návratnost:								0 let

řešení: primární zdroj tepelná čerpadla o výkonu 400 kW + bivalentní (záložní) zdroj o výkonu 400kW (celkový instalovaný výkon = 800kW)

dodavatel: Teplo PLUS

Alternativa B) – na klíč

vstupní náklady ze strany SVJ:	   						5,27 mil Kč

náklady na 1GJ:									287,- Kč

předpokládané roční náklady na teplo a ohřev teplé užitkové vody:		970 tis. Kč

předpokládaná roční úspora nákladů:						1,1 mil Kč

prostá návratnost:								6 let

řešení: primární zdroj tepelná čerpadla o výkonu 186 kW + plynový kotel o výkonu 285kW (celkový instalovaný výkon = 471 kW)

dodavatel: Buderus

Financování varianty B) a jeho dopad na výši měsíčních záloh

způsob financování: úvěr u ČSOB na 5 let s fixací úroků na 5 let

výše úvěru:			SVJ nám. Na Balabence 1431-3, 8	4,27 mil Kč

SVJ nám. Na Balabence 1437		    1 mil Kč

stávající fond oprav:		SVJ nám. Na Balabence 1431-3, 8	   71 tis Kč

SVJ nám. Na Balabence 1437		   15 tis Kč

měsíční splátky úvěru:		SVJ nám. Na Balabence 1431-3, 8	   94 tis Kč

SVJ nám. Na Balabence 1437		   22 tis Kč

fond oprav – běžná údržba:	SVJ nám. Na Balabence 1431-3, 8	13,3 tis Kč

SVJ nám. Na Balabence 1437		  3,3 tis Kč

celkový dopad na výši měsíčních záloh:	zvýšení příspěvku do fondu oprav na 23,- Kč/m2

snížení záloh na teplo o 41%

celkově snížení záloh o 5-10% dle bytové jednotky!!!

Při financování výstavby kotelny pomocí úvěru se díky úsporám na teple Vaše měsíční zálohy sníží již nyní!!!

Máte-li zájem vědět, jak se podle předběžných kalkulací změní právě Vaše záloha, kontaktujte předsedkyni výboru, Barboru Daňkovou.